leangoo

scope 不清晰  
明确三个月的目标  
改project charter

第一个sprint工作没有分解开

---------------------------------  
4.3 会议计划  
--要完成

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png讨论项目计划书内容，并分工

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png角色

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png项目范围

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png项目过程

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png项目日程

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png项目审批

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png讨论dod

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png讨论kpi

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png讨论测试计划

--待完成

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png配置管理

--real 任务

测试  
p图，界面  
找衣服模型资源  
衣服搭配  数据/算法

试衣服--试衣服效果优化   
搭配   分享

----------4.8------------  
4.8 会议计划

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定feature

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定user story

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定sprint

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定road map

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定 dod

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png确定 kpi

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngchecklist

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png完善项目计划书

-------4.10 会议----------

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png修改sprint

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png定po，定义acceptance criteria

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png第一个sprint详细分工

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png用leangoo

-----------4.16----------  
明确每周检查时间  
强调分工  
督促大家

王文浩  测试计划

sprint backlog 体现架构

release 包含  项目  测试

和老师交流  
     技术架构  
     如何分析功能  
          试衣 -- 核心功能  
          搭配 -- 女生提出来，有需求  
          分享 -- 推广，受到其他的启发

               考虑因素  时间，工作量，功能点是否必要  
          
     working flow  
          工作方法  
          出现的问题如何解决

架构  考虑 测试，性能，等

项目review

——4.21——  
review 查进度  
   模型  
   ui

communicate  
   架构  
   分工  
   现状

-------4.24-----Sprint 1 retrospective meeting ---------------

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.pngreview user story

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png根据review结果制定下一个sprint计划

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png管理roadmap

C:\Users\60426_~1\AppData\Local\Temp\enhtmlclip\entodo_unchecked.png修改roadmap

“原因  
     1. 大家不着急  
     2. 我没有督促大家”

---问题  
1.徐改架构  
     第一周搭建引擎，发现irr引擎过于庞大，用在本项目会有许多问题，不符合 “对扩展开放，对修改封闭的原则”考虑到  复杂度，系统性能   短期难以实现，决定使mk3以自定义节点的形式依附于irr，并不修改irr  
      
2.王祥，张楠凌，舒倩雯没有完成任务

————5.5————  
四件事  
第一个sprint  
   徐给大家演示一下  
上周的课  
     
第二个sprint  
    进度，分工

本周跟老师交流  
   1.架构，体现质量属性  
   2.目前进度

缺少  review之后缺陷记录

---问题---

张：页面大小不符合要求

舒：模型没有材质

-----5.7上课------

找非功能性需求--》如何改进--》如何改进体系架构

version control

bug tracking

可用性  易用性分开

讨论用户需求，细化用户需求，建立用户行为模型，